АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОТАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.03.2018 № 12а-р

О подготовке территорий и населения Краснотальского сельсовета Коченевского района Новосибирской области к весеннему паводку 2018 года

Во исполнение распоряжения Губернатора Новосибирской области от 07.03.2018 № 45-р «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Новосибирской области в 2018 году», а также в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов  экономики от весеннего паводка на  территории Краснотальского сельсовета Коченевского района Новосибирской области в 2018 году:

1. Создать противопаводковые комиссии, резерв сил и  средств на   проведение противопаводковых мероприятий (Приложение);

2. Специалисту ГОЧС скорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями;

3. Противопаводковой комисси мероприятий по:

- проведению обследования дамб, дорог, водопропускных труб, кюветов, крыш  зданий и территорий жилых, социально-бытовых и производственных объектов;

- своевременной очистке объектов от снежных заносов;

- наблюдению за состоянием мест вероятного размывания дамб и плотин;

- контролю за качеством питьевой воды;

- обеспечению бесперебойной телефонной связи со всеми населенными пунктами района;

- снижению травматизма людей, связанного с гололедицей на дорогах населенных пунктов;

- очистке крыш, козырьков зданий и сооружений, от снега и ледяных образований (сосулек), обеспечить меры безопасности  при выполнении работ;

- проведению разъяснительной работы с населением о правилах поведения  на весеннем льду;

- обеспечению контроля за ледовой обстановкой на водных объектах, за соблюдением населением мер безопасности на водных объектах: установке предупреждающих и запрещающих знаков.

4. Во всех населенных пунктах иметь необходимые запасы продуктов питания,  угля, дров, питьевой воды;

5. Создать необходимый запас кормов для животных и ГСМ для работы техники;

6. Иметь необходимую технику для проведения противопаводковых  работ.

7. Организовать работу постов наблюдения за развитием паводковой обстановки, обеспечить работу оперативных  групп, проверить систему оповещения членов КЧС.

С началом вскрытия рек и озер информацию о складывающейся гидрологической обстановке сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района ежедневно по телефону:  2-32-48 к  9.00 часам.

Представить информацию в ЕДДС района о выполнении распоряжения к 29.03.2018.

8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Краснотальского сельсовета

Коченевского района Новосибирской области        	                	С.П. Шмакова

Приложение №1

утверждено распоряжением

администрации Краснотальского сельсовета Коченевского района Новосибирской области

от 28.03.2018 № 12а-р

СОСТАВ

противопаводковой комиссии,

состоящей из должностных лиц администрации Краснотальского сельсовета Коченевского района Новосибирской области и старост населенных пунктов

Шмакова Светлана Павловна        – глава Краснотальского сельсовета;

Пистер Мария Александровна      – специалист ГОЧС;

Федина Полина Васильевна          – староста п. Дружный;

Серебряков Виктор Аркадьевич   – староста п. Мирный;

Коршунов Владимир Ильич          – староста п. Бармашево.

Приложение №2

утверждено распоряжением

администрации Краснотальского сельсовета Коченевского района Новосибирской области

от 28.03.2018 № 12а-р

Р А С Ч Е Т

сил и средств на проведение противопаводковых мероприятий 2018 года

1. ЗАО «Мирный»

- МТЗ – 82                                                        - 1 ед.

- КАМАЗ                                                          - 1 ед.

- ГСМ                                                               - 0,04 т.

2. Подрядчик  по содержанию дорог  ООО  «Водоканал  Коченевский»

- грейдер ХСМG                                             - 1 ед.

- погрузчик ХСМG                                         - 1 ед.

3. Краснотальский сельсовет

- мотопомпа                                                    - 1 ед.

4. Привлекаются (по согласованию) силы и средства населения.

Приложение №3

утверждено распоряжением

администрации Краснотальского сельсовета Коченевского района Новосибирской области

от 28.03.2018 № 12а-р

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Краснотальского сельсовета Коченевского района Новосибирской области в период прохождения весеннего половодья 2018 года

| № п.п | ##### Планируемые мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Основные организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 7 | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья в 2017 году | до 29.03.2018 | Специалист ГОЧС |  |
| 8 | Проведение заседаний КЧС и ПБ Краснотальского сельсовета, организаций по вопросу подготовки и проведения противопаводковых мероприятий в 2018 году | до 29.03.2018 | Председатель комиссии ЧС и ПБ |  |
| 10 | Представление актов готовности Краснотальского сельсовета к предупреждению и ликвидации возможных ЧС в паводковый период 2018 года в КЧС и ПБ администрации Краснотальского сельсовета. | до 06.04.2018 | Специалист ГОЧС |  |
| 11 | Проведение информационной работы с населением, проживающим в зоне подверженной воздействию паводковых вод (по вопросу страхования имущества, поведение в зонах затопления и т.д.) | март | Глава Краснотальского сельсовета |  |
| 13 | Уточнение мест расположения кладбищ и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления. Организовать проверку имеющихся скотомогильников, их оборудование, состояние складов с ядохимикатами сельскохозяйственного назначения как на складах агропромышленного комплекса, так и на складах других собственников. Принятие мер по предупреждению их размыва, повреждения талыми водами. | до 06.04.2018 | Глава Краснотальского сельсовета |  |
| - Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного стока поверхностных вод, особенно с участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод и перегороженных искусственными сооружениями (дорогами, дамбами), уборка и вывоз снега с территории населённых пунктов района, организаций, комплекса мероприятий по пропуску вод на подтапливаемых улицах населенных пунктов | постоянно до окончания схода снежного покрова | Глава Краснотальского сельсовета |  |
| 2 | Очистка от снега и льда крыш зданий жилого фонда, социального и производственного назначения, особенно большепролетных, на территории поселений района. Вывоз снега от административных и производственных зданий, своевременную расчистку подъездов к животноводческим фермам, кормоцехам, источникам водоснабжения | постоянно до окончания схода снежного покрова | Глава Краснотальского сельсовета |  |
| 3 | Проведение предпаводкового обследования ГТС на территории поселений с представителями заинтересованных и контролирующих организаций. Выполнение мероприятий по обеспечению сохранности ГТС в период прохождения весеннего половодья Принять неотложные меры по локализации и устранению опасных процессов. Предусмотреть своевременный спуск воды и открытие гидротехнических сооружений, проверить техническое состояние механизмов затворов, очистку отверстий выпускных коллекторов. | с 23.03. 2018 по 06.04.2018 | Глава Краснотальского сельсовета Арендаторы ГТС |  |
| 4 | Обследование дорог, мостов и водопропускных труб. Провести осмотр искусственных сооружений, дамб, плотин и других потенциально опасных мест (скопление воды) в зоне автомобильных дорог. Очистка от снега и льда проезжих частей и обочин автомобильных дорог, водопропускных труб, проверка состояния задвижек на водопропускных устройствах, очистка оголовников на водорегулирующих устройствах плотин и дамб | постоянно, до окончания весеннего половодья | Глава Краснотальского сельсовета Начальник Коченевского участка Обского ДРСУ |  |
| 5 | Провести работы по раскрытию автомобильных дорог от снега, освободив откосы от снега не менее чем 1 метр от бровки земляного полотна. На участках автодорог подверженных пучению, прорезать дренажные канавы и заготовить необходимое количество дорожно-строительных материалов для восстановления дорожного покрытия. На малых искусственных сооружениях, водопропускных трубах (в том числе и строящихся) убрать щиты, удалить лед, расчистить снег перед входным и выходным отверстием шириной не менее 30 метров от оголовка. Проверить готовность эксплуатирующих организаций к пропуску паводковых вод и работе в весенний период. | до 06.04.2018 | Начальник Коченевского участка Обского ДРСУ Глава Краснотальского сельсовета |  |
| 6 | Обследование и принятие мер по ремонту и обеспечению надёжности работы: | . ##### до ##### 06.04.2018 | Руководители ОЭ, Главы МО, Директоры МУП ЖКХ МО |  |
|  | - сооружений и сетей водоснабжения Завершить подготовку водопроводов и артезианских скважин к прохождению паводка, исключить попадание талых вод в линии водозабора. |  |  |  |
|  | - объектов и линий связи |  | Коченёвский ЛТЦ МЦТЭТ г. Тогучин |  |
| 7 | Заблаговременно создать запасы продовольствия и товаров первой необходимости в отдаленных населенных пунктах, с которыми возможно нарушение сообщения из-за весенней распутицы. | до ##### 29.03.2018 | Глава Краснотальского сельсовета Председатель Коченевского РайПО |  |
| 8 | В случае необходимости оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим жителям отдаленных населенных пунктов, заблаговременно создать запасы лекарств в труднодоступных населенных пунктах. | до ##### 06.04.2018 | Глава Краснотальского сельсовета Главный врач ГБУЗ НСО Коченевская ЦРБ |  |
| 9 | Создание запасов ГСМ для привлечения сил и средств по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. | до 06.04.2018 | Глава Краснотальского сельсовета Директор ЗАО «Мирный» |  |
| 10 | Создание запасов ремонтно-восстановительных материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ на период половодья и определение мест их складирования | до 06.04.2018 | Глава Краснотальского сельсовета Директор ЗАО «Мирный» Начальник Коченевского участка Обского ДРСУ |  |
| 11 | Создание запасов материалов и оборудования (мешки с песком, водооткачивающие насосы/мотопомпы и др.) для исключения возможности подтопления социально значимых объектов и жилых домов частного сектора | до 06.04.2018 | Глава Краснотальского сельсовета Директор ЗАО «Мирный» |  |
| 12 | Создание запасов медикаментов, топлива, кормов для с/х животных и других средств (при необходимости). Подготовить места для размещения и содержания скота, недоступные для воздействия последствий паводка (при необходимости). Установить маршруты вывода животных. | до 06.04.2018 | Директор ЗАО «Мирный» |  |
| 13 | Подготовка пунктов временного размещения населения, с/х животных, вывоза материальных ценностей из зон возможных затоплений. Определение порядка медицинского обслуживания, обеспечения питьевой водой, питанием, тёплой одеждой и другими предметами первой необходимости. | до 06.04.2018 | Глава Краснотальского сельсовета |  |
| 14 | Не допустить загрязнения местности органическими удобрениями, отходами животноводческих ферм, розливами ГСМ, сточными водами. | постоянно | Глава Краснотальского сельсовета Директор ЗАО «Мирный» |  |
| - Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС |  |  |  |  |
| 1 | Организовать и обеспечить надежную связь и своевременное оповещение должностных лиц администраций района и, руководителей опасных производственных объектов и состава аварийных команд при возникновении ЧС, связанных с подтоплением объектов, паводковыми водами. | до 29.03.20198 | Глава Краснотальского сельсовета Руководители организаций Коченевский ЛТЦ МЦТЭТ г. Тогучин |  |
| 3 | Подготовка медицинских учреждений и создание запасов медикаментов для оказания помощи пострадавшим и участникам проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС | до 29.03.20198 | ГБУЗ Коченевская ЦРБ Глава Краснотальского сельсовета |  |
| 4 | Определение и подготовка сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуаций. Создание аварийных команд для действия в любое время суток по предотвращению прорыва важных дамб, плотин, затопления объектов (при необходимости). Обеспечение готовности техники для проведения противопаводковых мероприятий. | до 29.03.2018 | Глава Краснотальского сельсовета Директор ЗАО «Мирный» |  |
| 5 | Организовать постоянное наблюдение за состоянием дамб и плотин, расположенных на подведомственных территориях МО поселковых и сельских советов, а также объектов экономики. | постоянно в ходе паводка | Глава Краснотальского сельсовета Директор ЗАО «Мирный» |  |
| - Порядок контроля готовности РЗ Коченевского района ТП РСЧС Новосибирской области и оказания помощи |  |  |  |  |
| 1 | Участие в штабной тренировке по теме: «Организация управления территориальными органами МЧС России, спасательными воинскими формированиями, поисково-спасательными формированиями МЧС России Сибирского федерального округа при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком» | По плану | ГУ МЧС России по НСО, ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» КЧС и ОПБ района Глава Краснотальского сельсовета Директор ЗАО «Мирный» |  |
| 3 | Смотры готовности сил и средств: - муниципальные образования - привлекаемые организации | до 29.03.2018 | Глава Краснотальского сельсовета Директор ЗАО «Мирный» |  |
| V. Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии паводковой обстановки |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить сбор ежедневной двухразовой информации от организации, осуществляющей содержание автодорог: - о состоянии прудов и дамб, расположенных вблизи автомобильных дорог на период паводка; - о наличии подтопляемых участков автодорог; - о заготовке сигнальных вешек, информационных знаков для ограждения подтопляемых и разрушенных паводком участков автодорог; - о заготовке каменных материалов для восстановления разрушенных паводком участков автодорог, искусственных сооружений. | ##### постоянно в ходе паводка в установленные сроки | Глава Краснотальского сельсовета Директор ЗАО «Мирный» Начальник Коченевского участка Обского ДРСУ |  |
| 2 | Представление информации от администрации Краснотальского сельсовета в ЕДДС Коченевского района о выполнении превентивных мероприятий, проблемных вопросах и состоянии паводковой обстановки | еженедельно по четвергам с 23.03.2018 | Глава Краснотальского сельсовета |  |
| 4 | Обеспечение регулярного информирования и немедленного оповещения населения поселений об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | постоянно с 23.03.2018 | Глава Краснотальского сельсовета |  |